№ 14 (666) 24 марта 2025 года

ВЕДОМОСТИ

Филимоновского сельсовета

ГЛАВА

ФИЛИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2025 года               с. Филимоново	          	                    № 16-пг

«О проведении весеннего двухмесячника  по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению территории сельсовета»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории сельсовета, руководствуясь  Уставом Филимоновского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории сельсовета с 01.04.2025 г. по 01.06.2025 г.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории сельсовета, согласно приложению № 1.

3. Обязанности комиссии по благоустройству возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Филимоновского сельсовета. Утвердить распределение обязанностей между членами комиссии на период проведения двухмесячника, согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать Филимоновскому сельскому Совету депутатов провести работу депутатского корпуса по активизации населения в благоустройстве с подведением итогов.

5. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Филимоновского сельсовета, а также, индивидуальным предпринимателям, произвести уборку прилегающих территорий.

6. Обратить особое внимание на организацию работ по приведению больших деревьев в надлежащий вид, посадке новых деревьев и кустарников, при этом исключить из посадочного материала такие породы как тополь, карагач.

7. Ликвидировать несанкционированные свалки, организовать население на приведение в порядок приусадебных территорий.

8. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании «Ведомости Филимоновского сельсовета».

Глава Филимоновского сельсовета		    	          	        О.А. Мартынова

Приложение № 1

к Постановлению Главы

Филимоновского сельсовета

от 24.03.2025 г. № 16-пг

ПЛАН

мероприятий по проведению весеннего двухмесячника

по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории сельсовета

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 Организационные мероприятия |  |  |  |
| Предоставить графики уборки мусора и обрезки деревьев с придомовых территорий многоквартирных домов, обслуживаемых управляющих компаний | ООО «Стратегия» | До 15 апреля |  |
| Предоставить графики работ по уборке и вывозу мусора с прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям территорий | Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. |  | До 15 апреля |
| Распространить обращение к жителям сел, с призывом принять активное участие в наведении чистоты и порядка. | Матвеева Е.М. | До 15 апреля |  |
| 2. Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| Ремонт, побелка, покраска заборов на придомовых территориях. Озеленение придомовых территорий разбивка (устройство) цветников | Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. | До 01 июня |  |
| Организация грейдеровки улиц в селах поселения. | Мартынова О.А. Снопченко С.С. | В течение двухмесячника. |  |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок в селах поселения. | Мартынова О.А. Снопченко С.С. | В течение двухмесячника. |  |
| Обязанности по проверке исполнения настоящего Постановления организациями, учреждениями и частными лицами возложить на административную комиссию администрации Филимоновского сельсовета. | Мартынова О.А. | С 15 апреля |  |

Приложение № 2

к Постановлению Главы

Филимоновского сельсовета

от 24.03.2025 г. № 16-пг

Распределение обязанностей между членами КЧС

на период проведения двухмесячника по благоустройству

на территории Филимоновского сельсовета в 2025 году.

1. Мартынова Ольга Александровна  – контроль выполнения мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящему Постановлению. Организация работы депутатского корпуса с жителями сел по вопросам принятия активного участия в наведении чистоты и порядка. Заключение договоров с организациями, осуществляющими работы по отсыпке и градировке дорог.

2. Снопченко Светлана Сергеевна      – ответственный за организацию профилактических работ электрооборудования уличного освещения в селах сельсовета, определение и контроль проводимых работ по отсыпке и градировке улиц населённых пунктов сельсовета.

3. Матвеева Елена Михайловна    –    ведение рабочей документации по вопросам проведения двухмесячника, освещение его итогов в средствах массовой информации.

Приложение № 3

к Постановлению Главы

Филимоновского сельсовета

от 24.03.2025 г. № 16-пг

ГРАФИК УБОРКИ

по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории сельсовета

| Дата проведения | Адрес (место) проведения |
| --- | --- |
| с. Филимоново |  |
| 12.04.2025 | ул. Тепличная, ул. Садовая ул. Полевая ул. Новоселов ул. Степная ул. 1-я Полевая |
| 13.04.2025 | частный сектор: ул. Новая, ул. Профсоюзная, ул. Новая, 14А, почта России, ИП Скобелин, ИП Мельникова, ИП Денисова, ИП Шкиль |
| 15.04.2025 | Восточный квартал: ул. Пионерская, Майская, Ани Зориной, Восточная, Целинная, Юбилейная, Южная, Объездная |
| 17.04.2025 | ул. Береговая, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Заводская, ул. Луговая от д.5 |
| 18.04.2025 | Район железнодорожного вокзала переезд 4329 км жд. |
| 25.04.2025 | Стадион «Юность», памятник, хоккейная коробка, ДК «Современник» ул. Западная д.2, Луговая д.7, д.2, д.4, д.11, ул. Трактовая, д.3. д.4, ул. Профсоюзная, д.3, сберкасса |
| 26.04.2025 | Филимоновская «СОШ», ул. Луговая с д. 13-43, ул. Луговая, д.6, пр-т Комсомольский, д.1, ТД «Париж», кладбища |
| 28.04.2025 | Музыкальная школа, пожарный садик, ул. Спортивная, д.3, ул. Новая дома 1,2,3,4,5,6,7, Детский сад |
| с. Польное |  |
| 29.04.2025 | ул. Западная ул. Лермонотова ул. Пушкина |
| 29.04.2025 | ул. Маяковского ул. Луговая ул. Трактовая пер. Новый |
| с. Крутая Горка |  |
| 30.04.2025 | ул. Центральная ул. Нагорная ул. Набережная ул. Луговая ул. Новая |
| с. Бережки |  |
| 02.05.2025 | ул. Северная ул. Краевая ул. Победы ул. Проточная |
| 03.05.2025 | ул. Новая пер. Новый ул. Островского |
| с. Левобережное |  |
| 04.05.2025 | ул. Трактовая ул. Береговая ул. Болотная |
| 05.05.2025 | ул. Новая ул. Луговачя |

Печатное издание Филимоновского сельсовета Канского района Красноярского края, отпечатано по адресу с. Филимон5во, пр. Комсомольский, 2 День выхода 24 марта 2025 г. № 14 (666), тираж 10 экз. 2024 г.